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2026 METŲ VEIKLOS PLANAS





















Misija
	Dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką ekonomikos ir inovacijų ministrui pavestose informacinės visuomenės plėtros, valstybės informacinių išteklių valdymo, duomenų pakartotinio naudojimo ir elektroninės atpažinties srityse, užtikrinti, kad valstybės institucijoms būtų teikiamos reikiamos kokybės informacinių technologijų paslaugos, siekti augančių informacinių technologijų kompetencijų viešajame sektoriuje.

Veiklos tikslas
	Siekti, kad būtų įgyvendinta skaitmeninės transformacijos politika informacinės visuomenės plėtros, valstybės informacinių išteklių valdymo, duomenų pakartotinio naudojimo ir elektroninės atpažinties srityse.
	
	Stebėsenos rodikliai
	Planas 2025 m.
	Faktas 2025 m.
	Planas 2026 m.

	1. Gyventojų, kurie naudojosi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, teikiamomis per Elektroninių valdžios vartų portalą, dalis (proc.) (E-05-002-01-07-02)
	77
	80,6
	81*

	2. Valstybės institucijų ir įstaigų, kurių informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūra konsoliduota Valstybės informacinių technologijų paslaugų teikėjo valdomoje IRT infrastruktūroje, dalis nuo visų konsolidavimo procese dalyvaujančių institucijų proc.  (E-05-002-01-07-03)
	90
	94,1
	96*

	3. Atvertų duomenų rinkinių skaičius, vnt. (E-05-002-01-07-04)
	-
	2609
	2870

	4. Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis, proc. (R-05-002-01-07-01-01)
	74
	74,3
	75

	5. Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos pasiekiamumas, proc. (R-05-002-01-07-01-02)
	99,3
	99,9
	99,9*

	6. Atvirų viešojo sektoriaus duomenų rinkinių padidėjimas nuo paskelbtųjų centralizuotame portale, proc. (R-05-002-01-07-01-03)
	15
	15
	10

	7. Lietuvos įvertinimas Europos elektroninės valdžios vertinimo tyrime „eGovernment Benchmark“ (balai) (R-05-002-01-07-01-04)
	86
	-
	90

	8. Valstybės institucijų, gaunančių konsoliduotų informacinių technologijų paslaugas, dalis, proc. (R-05-002-01-07-04-01)
	61
	71,8
	81

	9. Konsoliduotos informacinių technologijų infrastruktūros pasiekiamumas, proc.
	99,9
	99,9
	99,9

	10. Įstaigų turimų duomenų rinkinių, atvertų 3 ir aukštesniu brandos lygiu, kiekis, palyginti su bendru atvertų duomenų kiekiu (atvirų duomenų branda vertinama pagal Timo Bernerso-Lee brandos lygius) (proc.)
	64
	65,8
	67

	11. Duomenų atvėrimo brandos reitingas, Lietuvos vieta 
	-
	2 
	2 


*Rodiklių reikšmės yra didesnės negu numatytos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2026-2028 m. strateginiame veiklos plane, nes 2025 m. rodiklių pasiekimas buvo aukštesnis nei planuota.



Svarbiausi 2026 m. darbai
1. Nuosekliai tęsti valstybės informacinių technologijų (IT) infrastruktūros konsolidavimą ir vykdyti IT paslaugų priežiūrą ir plėtrą:
1.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavaldume esančioms institucijoms centralizuotai teikti informacinių technologijų paslaugas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarime Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“ numatyta apimtimi ir terminais, vykdyti konsoliduojamų įstaigų IT infrastruktūros migravimą į centralizuotai valdomą IT infrastruktūrą (I–IV ketv.);
1.2. prižiūrėti, atnaujinti ir plėsti centralizuotai valdomą IT infrastruktūrą (I–IV ketv.);
1.3. teikti viešosios debesijos paslaugas ir vykdyti jų plėtrą (I–IV ketv.); 
1.4. suteikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarime Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“ numatyta apimtimi ir terminais, resursus, skirtus valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenų papildomų rezervinių kopijų saugojimui užsienio duomenų centre / arba viešosios debesijos platformoje (I–IV ketv.);
1.5. perkelti Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (toliau – NATO) rezervinių kopijų infrastruktūrą  į naują duomenų centrą (IV ketv.);
1.6. atlikti konsoliduotų valstybės institucijų informacinių sistemų analizę ir nustatyti, kurioms informacinėms sistemoms turi būti sukurti sprendimai veiklos tęstinumui užtikrinti (angl. Disaster recovery), nurodant reikiamas IT resursų apimtis veiklos tęstinumo užtikrinimui krizės atveju (III ketv.).

1. Užtikrinti Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau – VIISP) ir elektroninių valdžios vartų teikiamų paslaugų plėtrą, kokybę, patogumą ir prieinamumą bei patikimumą:
2.1. palaikyti ir tobulinti VIISP, kad joje teikiama informacija būtų aktuali ir prieinama, kurti ir modernizuoti VIISP funkcijas, kuriomis teikiamos pažangios elektroninės viešosios ir administracinės paslaugos (I–IV ketv.);
2.2.  įgyvendinant projektą „El. valdžios vartų portalas – vieno langelio principu el. paslaugas teikiantis portalas​“, atlikti visų elektroninių paslaugų analizę ir įvertinti, kurios turi būti perkeltos į atnaujintą VIISP (III ketv.). Atlikti elektroninių paslaugų perkėlimą iš esamo VIISP į  atnaujintą VIISP (III–IV ketv.);
2.3. sukurti VIISP elektroninių paslaugų konstruktorių ir mokėjimo modulį bei Elektroninių valdžios vartų mobiliąją programėlę. (II ketv.);
2.4. vykdyti  veiksmus, reikalingus įgyvendinant Reglamentą (ES) 2018/1724 (Bendrieji skaitmeniniai vartai) dėl procedūrų skaitmeninimo, tarpvalstybinio procedūrų prieinamumo ir vienkartinio duomenų pateikimo sistemos naudojimo (I–IV ketv.).

1. Esamus valstybės informacinių išteklių (toliau – VII) duomenų modelius pritaikyti vieningam efektyviam naudojimui: 
3.1. įdiegti metaduomenų tvarkymo ir duomenų teikimo per taikomųjų programų sąsają (angl. Application Programming Interface, toliau – API) universalią duomenų teikimo sąsają priemones (II ketv.);
3.2. užpildyti centralizuotą metaduomenų saugojimo bazę ir API repozitorių metaduomenimis ir API sąsajomis iš 150 valstybės informacinių sistemų ir registrų informacinių sistemų (II ketv.).

1. Vykdyti Valstybės informacinių išteklių valdymo politikos įgyvendinimą:
4.1. vykdyti informacinių sistemų gyvavimo ciklo skaitmenizavimą modernizuojant Informacinių sistemų ir registrų informacinę sistemą (buvęs Registrų ir informacinių sistemų registras) (I–IV ketv.);
4.2. vykdyti valstybės informacinių išteklių valdymo politikos įgyvendinimą atliekant įgaliotosios institucijos funkcijas (I–IV ketv.).

5. Vykdyti darbus, susijusius su Europos Sąjungos valstybių narių sistemomis suderintos nacionalinės skaitmeninės tapatybės dėklės ekosistemos ir skaitmeninės tapatybės dėklės sukūrimu:
5.1. atlikti esamų teisės aktų analizę ir pateikti pasiūlymus dėl Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo pakeitimo (I ketv.);
5.2. pristatyti 2–3 geriausias skaitmeninės tapatybės dėklės įgyvendinimo praktikas bei pasiūlyti tinkamiausią jos įgyvendinimo modelį Lietuvai (II ketv.);
5.3. parengti pirkimo dokumentus, skirtus įsigyti skaitmeninį sprendimą, reikalingą nacionalinės skaitmeninės tapatybės dėklės sukūrimui (III ketv.).

6. Vykdyti darbus, susijusius su kibernetinio saugumo užtikrinimu ir plėtra:
6.1. atlikti atitikties TIS2 direktyvai (angl. NIS2 – Network and Information Security Directive 2) patikrinimą (IV ketv.);
6.2. atlikti kibernetinio įsilaužimo testus, informacijos saugumo atitikties vertinimus, informacijos saugumo rizikų vertinimus ir  dalyvauti  Nacionalinėse kibernetinio saugumo pratybose (IV ketv.);
6.3. gauti sertifikatą, patvirtinantį informacijos saugumo valdymo sistemos atitiktį standartui ISO/IEC 27001 (II ketv.);
6.4. valdyti IT paslaugų gavėjų tenantus saugos informacijos ir žurnalinių įvykių valdymo sistemoje (IV ketv.).



Finansinis planas iš visų finansavimo šaltinių – 67 690,0 tūkst. eurų

1 pav. 2026 metų finansinis planas pagal finansavimo šaltinius, tūkst. Eur ir procentais. 
Žmogiškieji ištekliai
Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūroje (toliau – VSSA) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, numatomas pareigybių skaičius – 94 pareigybės. Pareigybių sąrašas patvirtintas VSSA direktoriaus 2024 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. T-61(2024) „Dėl Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros struktūrinių padalinių nuostatų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“.
	Pareigybės, skirtos įgyvendinti ES fondų lėšomis finansuojamų projektų veiklas:
Projekte Nr. 02-097-P-0001 „Valstybės informacinių technologijų valdymo pertvarka“ – 31 pareigybė, projekte  Nr. 02-009-P-0001 „Duomenų valdymo modelio sukūrimas“– 16 pareigybių, projekte Nr. 02-088-P-0006 „Skaitmeninių paslaugų platforma“ –  21 pareigybė, projekte Nr. 02-103-P-0001 „Bendrojo lietuvių kalbos tekstyno ir vektorizuotų modelių sukūrimas“ – 3 pareigybės, projekte Nr. 02-087-P-0003 „Licencijavimo proceso modernizavimas ir standartizavimas“ – 2 pareigybės, projekte Nr. 04-019-P-0001 „Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą“ – 7 pareigybės ir projekte Nr. Nr. 02-112-P-0001 „Prisijungusi Lietuva: skaitmeninių įgūdžių tobulinimas“ – 1 pareigybė. Projektai planuojami baigti 2026 m. balandžio – gegužės mėnesiais, todėl darbo užmokesčiui reikalingų lėšų poreikis planuotas iki projektų pabaigos. Pasibaigus projektams, dalis darbuotojų, įdarbintų projektų veikloms įgyvendinti, pagal terminuotas darbo sutartis bus atleisti. Planuojama, kad daliai darbuotojų, kurie šiuo metu vykdo projektų veiklas ir yra reikalingi projektų tęstinumui užtikrinti bus pratęstos terminuotos darbo sutartys ir darbo užmokestis mokamas iš valstybės biudžeto lėšų.

	
2 pav. 2025–2026 metų pareigybių skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui. 
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VSSA 2026 metų veiklos planas pagal įstaigos veiksmus, atsakingus vykdytojus ir vykdymo terminus
										tūkst. Eur
	Ekonomikos ir inovacijų ministerijos įgyvendinamos programos priemonės kodas ir pavadinimas

	
	Įstaigos veiksmo pavadinimas
	Stebėsenos rodikliai
	Atsakingi vykdytojai
	Vykdymo terminas ketv.
	Asignavimai  ir finansavimo šaltinis

	
	
	Pavadinimas ir mato vienetas
	Planinė reikšmė 
	
	
	

	5-002-01-07-01 (TP)
Įgyvendinti valstybės politiką valstybės informacinių išteklių, duomenų pakartotinio naudojimo ir informacinės visuomenės plėtros srityse
	Viso asignavimai priemonei vykdyti:
	34454,0
Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – Ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – EIM), iš jų:
4939,0 įstaigai išlaikyti (toliau – PL);
29515,0 šioms veikloms vykdyti:

	
	1. Įgyvendinti duomenų pakartotinio naudojimo politiką

	1.1. Per nustatytą terminą išnagrinėtų prašymų dėl duomenų teikėjų registravimo dalis, proc.
	100
	Duomenų architektūros skyriaus vedėjas

	I–IV
	199,0 
Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – EIM)



	
	
	1.2. Lietuvos atvirų duomenų portalo pasiekiamumas, proc.
	96
	
	I–IV
	

	
	
	1.3. Atvirų duomenų tema parengtų straipsnių, pranešimų spaudai, naujienų skaičius, vnt.
	6:
1
1
2
2
	
	I–IV:
I
II
III
IV
	

	
	
	1.4. Laiku atnaujintų duomenų rinkinių dalis nuo visų publikuotų Atvirų duomenų portale, proc.
	75:
62
68
72
75
	
	I–IV:
I
II
III
IV
	

	
	
	1.5. VII įdiegtos metaduomenų tvarkymo ir duomenų teikimo per API universalią duomenų teikimo sąsają priemonės, kompl.
	1
	
	IV
	

	
	
	1.6. Sukurta ir realizuota nauja Atvirų duomenų portalo architektūra, vnt.
	1
	
	IV
	

	
	
	1.7. Parengtų ir pateiktų EIM Lietuvos atvirų duomenų portalo nuostatų atnaujinimo projektų skaičius, vnt.
	1

	
	III

	

	
	2. Įgyvendinti Valstybės informacinių išteklių valdymo politiką
	2.1. Per nustatytą laiką derintų valstybės institucijų ir įstaigų, valdančių ypatingos ir svarbius informacinius išteklius, informacinių technologijų plėtros planų projektų dalis, proc.
	90
	Skaitmeninių iniciatyvų skyriaus vedėjas
	I–IV

	PL

	
	
	2.2. Per nustatytą laiką įvertintų informacinės sistemos poreikio paraiškų dalis, proc.
	90
	
	I–IV

	

	
	
	2.3. Rengiant Lietuvos Respublikos 2026–2028 metų biudžeto patvirtinimo įstatymo projektą, įvertinta informacija ir pateikti siūlymai EIM dėl lėšų poreikio tikslingumo informacinėms sistemoms sukurti arba modernizuoti, informacinių technologijų priemonėms plėtoti, valdyti ir (arba) tvarkyti ir pan., vnt.
	1
	
	III
	

	
	
	2.4. Per nustatytą laiką suderintų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų projektų įgyvendinimo planų ir informacinių ir ryšių technologijų investicijų projektų dalis, proc.
	90
	
	I–IV
	

	
	
	2.5. Parengtų valstybės lėšų panaudojimo įgyvendinamiems ir baigtiems įgyvendinti informacinių ir ryšių technologijų investicijų projektams (investicijų programoms) ataskaitų skaičius, vnt.
	1
	
	II
	

	
	
	2.6. Parengtų ataskaitų dėl suplanuotų asignavimų ir faktiškai panaudotų lėšų valstybės informaciniams ištekliams tvarkyti skaičius, vnt.
	1
	
	II
	

	
	
	2.7. Per nustatytą laiką atliktų valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimų dalis, proc.
	90
	
	I–IV
	

	
	
	2.8.  Įvertintas VII svarbos vertinimo metodikos tikslinimo poreikis, esant VII svarbos vertinimo tikslinimo poreikiui, pateikti konkretūs jos tikslinimo pasiūlymai, vnt.
	1

	
	II

	

	
	
	2.9. Per nustatytą laiką suderintų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informacinių sistemų nuostatų dalis, proc.
	90
	
	I–IV
	

	
	
	2.10. Parengta ir patvirtina informacinių technologijų architektūros formavimo ir valdymo metodika, vnt.
	1


	
	IV


	

	
	
	2.11. Per nustatytą terminą pateiktų išvadų, valstybės informacinių sistemų techninių reikalavimų projektams dalis, proc.
	90
	
	I–IV
	

	
	
	2.12. Per nustatytą terminą pateiktų išvadų dėl informacinės sistemos galimybių studijų dalis, proc.
	90
	
	I–IV
	

	
	
	2.13.  Per nustatytą terminą atliktų informacinių sistemų akreditavimų dalis, proc.
	90
	
	I–IV
	

	
	
	2.14. Sukurtas vieningas komunikacijos kanalas (konsultacijoms raštu) VII klausimais, vnt.
	1
	
	II
	

	
	
	2.15. Parengtos informacinių sistemų nuostatų derinimo gairės, vnt.
	1
	
	III
	

	
	3. Įgyvendinti elektroninės atpažinties paslaugų politiką

	3.1. Užtikrintas Nacionalinės elektroninės atpažinties informacinės sistemos pasiekiamumas, proc.

	97

	Informacinių sistemų departamento (toliau – ISD) Informacinių sistemų vystymo skyriaus vedėjas
	I–IV

	30,0 
Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	4. Palaikyti ir tobulinti Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (toliau – VIISP) ir plėsti jos panaudojimą

	4.1. „Once-Only Technical System“ (toliau - OOTS) mazgo pasiekiamumas, proc.
	
99
	ISD Produktų skyriaus vedėjas
	
I–IV
	1684,0
 Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	
	4.2. Teigiamai vertinančių elektroninių valdžios vartų portalo paslaugas paslaugų gavėjų dalis, proc.
	88
	ISD Produktų skyriaus vedėjas
	I–IV
	

	
	
	4.3. VIISP duomenų mainų komponento pasiekiamumas, proc.
	99
	ISD Informacinių sistemų vystymo skyriaus vedėjas
	I–IV
	

	
	
	4.4. Valstybės institucijų, įdiegusių savo teikiamų paslaugų integracines sąsajas į (API) katalogą, skaičius, vnt.
	40
	ISD Produktų skyriaus vedėjas
	IV
	

	
	
	4.5. Elektroninių valdžios vartų mobiliosios programėlės atsiuntimų skaičius, vnt.
	10000
	ISD Produktų skyriaus vedėjas
	I–IV
	

	
	
	4.6. Parengtas ir EIM pateiktas VIISP nuostatų atnaujinimo projektas, vnt.
	1
	ISD direktorius
	I
	

	
	
	4.7. Užtikrintas nuorodos pateikimas asmenims, deklaravusiems išvykimą iš Lietuvos per portalą epaslaugos.lt (VIISP), proc.
	100
	ISD Produktų skyriaus vedėjas
	I–IV
	

	
	5. Įgyvendinti projektą „El. valdžios vartų portalas – vieno langelio principu el. paslaugas teikiantis portalas​“
	5.1. Atlikta elektroninių paslaugų, kurios turi būti perkeltos į atnaujintą VIISP, analizė, vnt.
	1
	ISD direktorius
	III
	1387,0
Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	
	5.2. Perkeltų ir/ar perkonstruotų numatytų po analizės atlikimo elektroninių paslaugų į atnaujintą VIISP dalis, proc.
	100
	
	IV
	

	
	6. Vykdyti turinio valdymo priemonių, teikiamų valstybės institucijoms portale „Mano Vyriausybė“, administravimą
	6.1. Išspręstų valstybės institucijų ir įstaigų užklausų dalis, proc.
	95
	ISD Produktų skyriaus vedėjas
	I–IV
	100,0
Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	
	6.2. Užtikrintos korektiškos nuorodos į institucijų interneto svetaines, proc.
	100
	
	IV
	

	
	7. Tvarkyti ir tobulinti Informacinių sistemų ir registrų informacinę sistemą (toliau – ISRIS) (anksčiau Registrų ir valstybės informacinių sistemų registras)
	7.1. Aktualių registro objektus apibūdinančių įrašų ISRIS dalis, proc.
	50
	Skaitmeninių iniciatyvų skyriaus vedėjas
	I–IV
	75,0 
Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	
	7.2. Atnaujintas ir pertvarkytas ISRIS, proc.
	100
	
	IV
	

	
	
	7.3. Parengtas ir EIM pateiktas ISRIS nuostatų atnaujinimo projektas, vnt.
	1
	
	I
	

	
	8. Prižiūrėti ir tobulinti Tarpžinybinę mokestinių duomenų saugyklą (toliau – TDS)
	8.1. Teigiamai vertinančių TDS paslaugas paslaugų gavėjų dalis, proc.
	90
	ISD Produktų skyriaus vedėjas
	IV
	62,0 
Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	
	8.2. TDS pasiekiamumas, proc.
	99
	
	I–IV
	

	
	
	8.3. TDS perduota Valstybės duomenų agentūrai, vnt.
	1
	
	IV
	

	
	9. Prižiūrėti ir vystyti valstybės programinio kodo saugyklą (Gov Git)
	9.1. Valstybės institucijų, įdiegusių programinį kodą į centralizuotą valstybės programinio kodo saugyklą, skaičius, vnt.
	35
	ISD Produktų skyriaus vedėjas
	IV
	450,0
 Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	
	9.2. Užtikrintas Valstybės programinio kodo saugyklos (Gov Git) pasiekiamumas, proc.
	99
	ISD Informacinių sistemų vystymo skyriaus vedėjas
	IV
	

	
	10. Prižiūrėti ir vystyti sistemą e.CODEX (ryšių palaikymo e. teisingumo srityje keičiantis duomenimis internetu sistemą)
	10.1. Sistemos e. CODEX pasiekiamumas, proc.
	99
	ISD Produktų skyriaus vedėjas
	I–IV
	PL

	
	11. Tvarkyti Valstybės informacinių technologijų paslaugų valdymo informacinę sistemą (VIPVIS)
	11.1. Valstybės informacinių technologijų paslaugų valdymo informacinės sistemos  pasiekiamumas, proc.

	99,9
	Paslaugų ir saugumo valdymo departamento (toliau – PSVD) Pagalbos ir stebėsenos skyriaus vedėjas
	I–IV
	PL


	
	
	11.2. Parengtas ir EIM pateiktas VIPVIS nuostatų atnaujinimo projektas, vnt.
	1
	PSVD Pagalbos ir stebėsenos skyriaus vedėjas
	II
	

	
	
	11.3. Per nustatytą terminą reagavimo į užregistruotas užklausas dalis, proc.
	95
	PSVD Pagalbos ir stebėsenos skyriaus vedėjas ir Kontaktų valdymo skyriaus vedėjas
	I–IV
	

	
	
	11.4. Per nustatytą terminą išspręstų visų užklausų (incidentų ir paklausimų) dalis, proc.
	90
	PSVD Pagalbos ir stebėsenos skyriaus vedėjas ir Kontaktų valdymo skyriaus vedėjas
	I–IV
	

	
	
	11.5. VIPVIS naudotojų pasitenkinimas dėl išspręstų užklausų, balai
	4,5
	PSVD Pagalbos ir stebėsenos skyriaus vedėjas
	IV
	

	
	12. Vykdyti priežiūrą, kaip informacinės visuomenės paslaugų teikėjai laikosi Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo ir šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų
	12.1. Per einamuosius metus atliktų planinių patikrinimų dėl atitikties Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 6 straipsnyje nustatytiems reikalavimams skaičius, vnt.
	50
	Skaitmeninių iniciatyvų skyriaus vedėjas
	IV
	PL

	
	13. Įgyvendinti valstybės informacinių išteklių iniciatyvas
	13.1. Centralizuotos elektroninių paslaugų stebėsenos priemones naudojančių informacinių sistemų skaičius, vnt.
	40
	Skaitmeninių iniciatyvų skyriaus vedėjas
	I–IV
	50,0
 Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	
	13.2. Centralizuotą prieinamumo stebėsenos priemonę naudojančių informacinių sistemų skaičius, vnt.
	50
	Skaitmeninių iniciatyvų skyriaus vedėjas
	I–IV
	75,0
 Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	14. Vykdyti dirbtinio intelekto kompetencijų centro funkcijas
	14.1. Sukurtų arba pritaikytų dirbtinio intelekto technologijomis grįstų sprendimų viešajame sektoriuje, kurie mažintų administracinę naštą ir/arba didintų informacijos saugumą, skaičius, vnt. 
	1
	Skaitmeninių iniciatyvų skyriaus vedėjas
	IV
	PL

	
	15. Teikti kompiuterinių darbo vietų (toliau – KDV) priežiūros/programinės įrangos paslaugas
	15.1. Per nustatytą terminą išspręstų su KDV priežiūros ir KDV programinės įrangos paslaugomis susijusių užklausų dalis, proc.
	90
	Informacinių technologijų departamento (toliau - ITD) Kompiuterinių darbo vietų skyriaus vedėjas
	I–IV
	417,0
Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	
	15.2. Teigiamai konsoliduotos IT infrastruktūros KDV priežiūros ir KDV programinės įrangos paslaugas vertinančių IT paslaugų gavėjų dalis, proc.
	78
	PSVD Paslaugų teikimo skyriaus vedėjas
	IV
	

	
	16. Užtikrinti konsoliduotos IT infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą
	16.1. Konsoliduotos IT infrastruktūros paslaugų pasiekiamumas, proc.
	99,9
	ITD Platforminės programinės įrangos skyriaus vedėjas
	I–IV
	21251,0
Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	
	16.2. Teigiamai vertinančių centralizuotai valdomos konsoliduotos IT infrastruktūros paslaugas IT paslaugų gavėjų dalis, proc.
	78
	PSVD Paslaugų teikimo skyriaus vedėjas
	IV

	

	
	
	16.3. Valstybės biudžetinių įstaigų, kurių valdomos sistemos migravusios į naują viešojo sektoriaus debesijos infrastruktūrą, skaičius, vnt.
	275
	PSVD Paslaugų teikimo skyriaus vedėjas
	II
	

	
	
	16.4. Biudžetinių įstaigų, kurioms Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra konsoliduotai teikia IT paslaugas, skaičius, vnt.
	290
	PSVD Paslaugų teikimo skyriaus vedėjas
	II
	

	
	
	16.5. Per nustatytą terminą išspręstų visų IT paslaugų užsakymų užklausų dalis, proc.
	90
	PSVD Paslaugų teikimo skyriaus vedėjas
	I–IV
	

	
	
	16.6. Praplėstas ir EIM pateiktas atnaujintas Centralizuotai teikiamų IT paslaugų katalogo projektas, vnt.
	1

	PSVD Paslaugų teikimo skyriaus vedėjas

	I

	

	
	
	16.7. Parengti ir pateikti EIM  konkretūs vertinimo kriterijai, kuriais vadovaujantis centralizuotai teikiama IT paslauga gali būti priskiriama nestandartinių parametrų IT paslaugai, vnt.
	1
	PSVD Paslaugų teikimo skyriaus vedėjas

	I
	

	
	
	16.8. Parengti ir pateikti EIM konkretūs pasiūlymai dėl Centralizuotai teikiamų IT paslaugų teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo reikalavimų projekto, vnt.
	1
	PSVD Paslaugų teikimo skyriaus vedėjas
	II–III
	

	
	
	16.9. Sertifikatų, patvirtinančių informacijos saugumo valdymo sistemos atitiktį standartui ISO/IEC 27001, skaičius, vnt.
	1
	Finansų ir planavimo skyriaus vedėjas
	II
	

	
	
	16.10. Sertifikatų, patvirtinančių IT paslaugų valdymo sistemos atitiktį standartui ISO/IEC 20000-1, skaičius, vnt.
	1
	Finansų ir planavimo skyriaus vedėjas
	II
	

	
	
	16.11. Atliktas IT paslaugų platformos programinės įrangos (operacinės sistemos, duomenų bazės) savalaikis atnaujinimas iki palaikomų versijų, proc.
	95
	ITD Platforminės programinės įrangos skyriaus vedėjas 
	I–IV

	

	
	
	16.12. Atliktas IT paslaugų platformos techninės įrangos (virtualizacijos platformų, tinklų įrangos, duomenų saugyklų, tarnybinių stočių) savalaikis atnaujinimas ir priežiūra, proc.
	95
	ITD Techninės infrastruktūros skyriaus vedėjas
	I–IV

	

	
	
	16.13. Įvykdytų pirkimų dėl IT paslaugų platformos palaikymui reikalingos programinės ir techninės įrangos įsigijimo skaičius, vnt.
	10
	ITD Technologijų ir paslaugų plėtros skyriaus vedėjas
	IV
	

	
	
	16.14. Atnaujintas VSSA dirbtinio intelekto skaičiavimo pajėgumų plėtros per artimiausius trejus kalendorinius metus planas, vnt.
	1
	ITD direktorius
	IV
	

	
	
	16.15. Atlikta konsoliduotų valstybės institucijų informacinių sistemų analizė ir nustatyta, kurioms informacinėms sistemoms turi būti sukurti sprendimai veiklos tęstinumui užtikrinti krizės atveju, vnt.
	1
	PSVD Paslaugų teikimo skyriaus vedėjas

	II
	

	
	17. Teikti viešosios debesijos paslaugas ir vykdyti jų plėtrą
	17.1. Įstaigų, kurios yra konsolidavusios savo infrastruktūrą, veiklai užtikrinti reikalingų IS ir duomenų rezervinis kopijavimas į užsienį, proc.
	100
	ITD Technologijų ir paslaugų plėtros skyriaus vedėjas
	IV
	2600,0
Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	
	17.2. IS, kurių veiklos tęstinumas arba aukštas prieinamumas užtikrintas realizuojant šiuos sprendimus Hibridinės debesijos modelyje ir panaudojant viešosios debesijos paslaugas, skaičius, vnt. 
	2-4
	ITD Technologijų ir paslaugų plėtros skyriaus vedėjas
	IV
	

	
	
	17.3. Valstybės institucijų IS, kurios įdiegtos viešojoje debesijoje, skaičius, vnt.
	2-4
	ITD Technologijų ir paslaugų plėtros skyriaus vedėjas
	IV
	

	
	18. Įgyvendinti projektą „Skaitmeninė ambasada“ sukūrimas“
	18.1. Įvykdytas NATO rezervinių kopijų infrastruktūros perkėlimas į naują duomenų centrą, proc.
	100
	ITD Technologijų ir paslaugų plėtros skyriaus vedėjas
	IV
	900,0
Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	19. Sukurti su ES valstybių narių sistemomis suderintą nacionalinę skaitmeninės tapatybės dėklės ekosistemą ir patogią naudoti skaitmeninės tapatybės dėklę, užtikrinančią asmenims jų duomenų apsaugą ir galimybę saugiai naudotis administracinėmis ir viešosiomis paslaugomis
	19.1. Atlikta esamų teisės aktų analizė ir pateikti pasiūlymai dėl Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo pakeitimo 
	1
	Skaitmeninių iniciatyvų skyriaus vedėjas
	I
	PL

	
	
	19.2. Užtikrintas atstovavimas Europos Komisijos Skaitmeninės tapatybės dėklės įgyvendinimo koordinavimo grupės ir ekspertinių darbo grupių susitikimuose, proc.
	100
	
	I–IV
	

	
	
	19.3. Pagal projekto planą vykdomas nacionalinės skaitmeninės tapatybės dėklės įgyvendinimas į eIDAS ekosistemą, proc.
	100
	
	I–IV
	

	
	
	19.4. Užtikrintas dalyvavimas plataus masto pilotiniame projekte „Aptitude“, proc.
	100
	
	I–IV
	

	
	20. Įgyvendinti Bendrųjų skaitmeninių vartų (angl. Single Digital Gateway, toliau – SDG) reglamento (2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1724, kuriuo sukuriami bendrieji skaitmeniniai vartai, skirti suteikti prieigą prie informacijos, procedūrų ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų, ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012) nuostatas
	20.1. Užtikrintas VIISP skelbiamos informacijos apie SDG srities paslaugas ir procedūras pagal reglamente nurodytus gyvenimo įvykius, atnaujinimas ir statistinių duomenų apie naudotojų apsilankymus rinkimas bei perdavimas į SDG bendrą duomenų saugyklą, proc.
	100
	ISD Produktų skyriaus vedėjas
	I–IV
	PL

	
	
	20.2. Užtikrintas atstovavimas Europos Komisijos SDG koordinavimo grupės ir ekspertinių darbo grupių susitikimuose, proc.
	100
	
	I–IV
	

	
	
	20.3. Per nustatytą terminą išspręstų su nacionaliniu OOTS mazgu susijusių užklausų dalis, proc.
	80
	
	I–IV
	

	
	
	20.4. Pritaikytų naujų paslaugų, skirtų užsienio gyventojams, naudojant nacionalinį OOTS mazgą, skaičius, vnt.
	1
	
	IV
	

	
	
	20.5. Integruotų naujų įrodymų, teikiamų per nacionalinį OOTS mazgą, skaičius, vnt.
	3
	
	IV
	

	
	21. Įgyvendinti Europos sąveikumo aktą
	21.1. Per nustatytą terminą suteiktų konsultacijų dėl  skaitmeninių viešųjų paslaugų sąveikumo dalis, proc.
	80
	Skaitmeninių iniciatyvų skyriaus vedėjas
	I–IV
	PL

	
	
	21.2. Užtikrintas atstovavimas Europos sąveikumo valdyboje ir Sąveikumo valdymo taryboje, nuolatinėje darbo grupėje prie Sąveikumo valdybos ir ekspertinių darbo grupių susitikimuose, proc.
	100
	
	I–IV
	

	
	22. Koordinuoti Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobilioms programoms apraše nustatytų reikalavimų įgyvendinimą
	22.1. Atlikta bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobilioms programoms aprašo nuostatoms analizė, vnt.
	1
	Skaitmeninių iniciatyvų skyriaus vedėjas
	II–III
	15,0 
Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	
	22.2. Atlikta valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo prieinamumo reikalavimams analizė, vnt.
	1

	
	IV

	50,0 
Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – EIM)


	
	
	22.3. Atnaujintas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. T-40 „Dėl neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, vnt.
	1
	
	IV
	PL

	
	23. Skatinti ir viešinti skaitmeninę transformaciją
	23.1. Suorganizuotas viešas renginys, skirtas viešinti atvirų duomenų temos žinomumą ir Lietuvos atvirų duomenų portalo panaudojimo galimybes, vnt.
	1
	Duomenų architektūros skyriaus vedėjas
	IV
	20,0 
Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	
	23.2. Suorganizuotas konkursas „Skaitmeninis knygnešys“, vnt.
	1
	Skaitmeninių iniciatyvų skyriaus vedėjas
	III
	15,0 
Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	24. Užtikrinti kibernetinio saugumo plėtrą
	24.1. Atliktas atitikties TIS 2 direktyvai patikrinimas, vnt.
	1
	PSVD Informacijos saugumo skyriaus vedėjas
	IV
	67,0 
Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	
	24.2. Per nustatytą terminą išspręstų kibernetinio saugumo užklausų (kibernetinio saugumo incidentų ir paklausimų) dalis, proc.
	90
	
	I–IV
	

	
	
	24.3. Per nustatytą terminą išspręstų visų kibernetinio saugumo problemų (pažeidžiamumų) ir keitimų (priemonių) užklausų dalis, proc.
	70
	
	I–IV
	

	
	
	24.4. Ištirtų ir (ar) išspręstų kibernetinio saugumo kritinių pranešimų (įvykių) dalis, proc.
	90
	
	I–IV

	

	
	
	24.5. Įvykdytų kibernetinio įsilaužimo testų skaičius, vnt.
	2
	
	IV
	

	
	
	24.6. Dalyvavimo Nacionalinėse kibernetinio saugumo pratybose ir atliktų vidinių atsparumo patikrinimų socialinės inžinerijos atakoms skaičius, vnt.
	2:
1
1
	
	I–IV:
II
IV
	

	
	
	24.7. Atliktų darbuotojų kibernetinės saugos mokymų skaičius, vnt.
	1
	
	IV
	

	
	
	24.8. Atnaujintų saugos politiką įgyvendinančių dokumentų skaičius, vnt.
	2
	
	IV
	

	
	
	24.9. Atliktų informacijos saugumo atitikties vertinimų skaičius, vnt.
	2
	
	IV
	

	
	
	24.10. Atliktų informacijos saugumo rizikų vertinimų skaičius, vnt.
	2
	
	IV
	

	
	
	24.11. Konsoliduotų IT paslaugų gavėjų tenantų į saugos informacijos ir žurnalinių įvykių valdymo sistemą dalis, proc.
	100

	ITD Platforminės programinės įrangos skyriaus vedėjas
	IV
	

	
	25. Atnaujinti ir plėsti VSSA lokalaus tinklo infrastruktūrą
	25.1. Išplėsta VSSA lokalaus tinklo infrastruktūra (įsigyta ir įdiegta papildoma įranga), proc.
	100
	ITD Technologijų ir paslaugų plėtros skyriaus vedėjas
	IV
	17,0 
Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	26. Rengti ir skelbti statistiką apie skaitmeninę visuomenę
	26.1. Pateikta statistinė informacija apie skaitmeninę visuomenę į VSSA interneto svetainę, proc. 
	100
	Finansų ir planavimo skyriaus vedėjas
	I–IV
	5,0 
Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	
	26.2. Atliktas Elektroninių paslaugų naudojimo tyrimas, vnt.
	1
	
	II
	

	
	27. Apskaičiuoti IT paslaugų įkainius
	27.1. Parengtas ateinančių metų IT paslaugų įkainių projektas, vnt.
	1

	Finansų ir planavimo skyriaus vedėjas
	IV

	32,0 
Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	
	27.2. Parengti ir EIM pateikti pasiūlymai dėl Atlyginimo dydžių už naudojimąsi centralizuotai teikiamomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų grupių informacinių technologijų paslaugomis apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“, pakeitimo, vnt.
	1
	
	I
	

	
	
	27.3. Įvertintas Valstybės biudžeto asignavimų, reikalingų informacinių technologijų paslaugoms teikti, dydžių apskaičiavimo metodikos keitimo poreikis ir pateikti konkretūs siūlymai EIM, vnt.
	1
	
	II
	

	
	
	27.4. Parengta ir EIM pateikta informacija apie einamaisiais metais apskaičiuotus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus, reikalingus IT paslaugoms teikti nuo ateinančių kalendorinių metų sausio 1 d., vnt.
	1
	
	I
	

	
	
	27.5. Parengtos IT paslaugų finansavimo modelio alternatyvos ir atliktas IT paslaugų finansavimo alternatyvų biudžeto įgyvendinimo kaštų apskaičiavimas, vnt.
	1
	
	II
	

	
	
	27.6. Sukurta centralizuotai teikiamų paslaugų įkainių ir apskaitos sistemos sistema, vnt. 
	1
	
	IV
	

	
	28. Įgyvendinti Valstybės kontrolės rekomendacijas
	28.1. Atlikta projektų, kuriais skaitmenizuojamos viešosios ir administracinės paslaugos, kuriami kiti skaitmeniniai sprendimai, skaitmenizavimo tikslų ir planuotos naudos pasiekimo analizė ir parengta projektų įgyvendinimo ataskaita, vnt.
	1
	Direktoriaus pavaduotojas
	II
	PL

	
	
	28.2. Atliktas bendro naudojimo komponentų modernizavimo (Tapatybės nustatymo, Mokėjimo, Duomenų mainų) įdiegimas, proc.
	100
	ISD Produktų skyriaus vedėjas
	II
	PL

	
	
	28.3. Sukurtų metodinių rekomendacijų, kaip praktiškai planuoti, kurti ar diegti ir stebėti DI sprendimus (įskaitant duomenų valdymo procesus per visą DI sprendimo gyvavimo ciklą), skaičius, vnt.
	1
	Skaitmeninių iniciatyvų skyriaus vedėjas
	IV
	PL

	
	
	28.4. Parengtų teisės aktų, nustatančių valstybės informacinių išteklių tvarkymą, pakeitimai, apibrėžiantys DI sprendimų taikymą ir duomenų valdymą kuriant, atnaujinant ir pertvarkant valstybės informacines sistemas, skaičius, vnt.
	2

	Skaitmeninių iniciatyvų skyriaus vedėjas
	I

	PL

	
	
	28.5. VSSA IT paslaugų platformoje vykdoma esamų DI skaičiavimo pajėgumų stebėsena, kuri leistų vertinti esamų pajėgumų apimtis ir planuoti jų plėtrą, proc.
	100
	ITD Technologijų ir paslaugų plėtros skyriaus vedėjas
	IV
	PL

	
	
	28.6. Papildytas VSSA IT paslaugų valdymo sistemos procesas „P02-03-01 Paslaugų pajėgumų valdymas“ ir metinė „Pajėgumų panaudojimo ataskaita“ DI skaičiavimo pajėgumų stebėsenos rodikliais, kurie leistų vertinti esamų pajėgumų panaudojimo naudą, vnt.
	2
	ITD direktorius
	IV
	PL

	
	
	28.7. Įsteigtas VSSA konsultacijų centras, kuris teikia metodinę pagalbą viešojo sektoriaus subjektams, norintiems kurti arba įsidiegti DI sprendimus, vnt.
	1
	Skaitmeninių iniciatyvų skyriaus  vedėjas
	IV
	PL

	
	
	28.8. Suorganizuotų praktinių mokymų viešojo sektoriaus subjektams dėl DI sprendimų kūrimo, diegimo ir stebėsenos, skaičius, vnt.
	4
	Projektų valdymo skyriaus vedėjas
	IV
	PL

	
	
	28.9. Patvirtintas konsolidavimo naudos rodiklio matavimo aprašymas ir atliktas naudos vertinimas, vnt.
	1
	ITD Technologijų ir paslaugų plėtros skyriaus vedėjas
	I
	PL

	
	
	28.10. Peržiūrėtas IT paslaugų katalogas ir atsisakyta neaktualių paslaugų ar paslaugų, kurių nėra galimybės teikti, proc.
	100
	PSVD Paslaugų teikimo skyriaus vedėjas
	IV
	PL

	
	
	28.11. Identifikuotos informacinės sistemos, kurių svarbos vertinimas neatliktas, vykdytas skatinimas, kad šių informacinių sistemų valdytojai atliktų informacinių sistemų svarbos vertinimus
	Taip
	Skaitmeninių iniciatyvų skyriaus  vedėjas
	I
	PL

	
	
	28.12. Parengti ir pateikti EIM Elektroninių paslaugų brandos lygio nustatymo metodikos ir elektroninių paslaugų kūrimo gairių projektai, vnt.
	2
	Skaitmeninių iniciatyvų skyriaus  vedėjas
	I
	PL

	
	29. Tobulinti VSSA projektų valdymą
	29.1. VSSA įgyvendinamų projektų, kurių įgyvendinimas valdomas skaitmeninėmis priemonėmis dalis, proc.
	100
	Projektų skyriaus vedėjas
	I–IV
	PL

	
	
	29.2. Parengtas ir patvirtintas VSSA projektų valdymo procesas, vnt. 
	1
	
	III
	

	
	
	29.3.VSSA projektų portfelio strateginių projektų įgyvendinimo laiku, numatytoje apimtyje ir neviršijant biudžeto įvykdymo proc.
	75
	
	I–IV
	

	
	
	29.4. Pristatytų kartą per mėnesį (iki 25 d.) EIM  vykdomų projektų įgyvendinimo  apžvalgų, pateikiant  struktūruotą informaciją apie projektų įgyvendinimo pažangą, rizikas, pagrindinius nukrypimus nuo plano, skaičius, vnt.
	12
	
	I–IV
	

	
	30. Sustiprinti VSSA struktūrinių padalinių pavestų užduočių vykdymo stebėseną
	30.1. VSSA struktūrinių padalinių, kurių užduočių vykdymo stebėsena vykdoma elektroninėmis priemonėmis, skaičius, vnt.
	3:
1
1
0
1
	Projektų skyriaus vedėjas
	I–IV:
I
II
III
IV
	PL

	
	31. Vykdyti VSSA vidinę ir išorinę komunikaciją 
	31.1. Parengtų ir paskelbtų straipsnių, pranešimų spaudai, naujienų skaičius, vnt.
	70:
18
17
18
17
	Personalo skyrius
	I–IV:
I
II
III
IV
	4,0 
Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	
	31.2. Atnaujinta VSSA interneto svetainės angliškos versijos aktualios informacijos dalis, proc.
	100
	
	II
	

	
	
	31.3.  Atnaujinta suplanuota VSSA intraneto portalo dalis, proc. 
	100
	
	IV
	10,0       
Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	32. Įsigyti prekes, paslaugas ir darbus, reikalingus pavestų funkcijų vykdymui ir vykdyti kitas pavestas funkcijas
	32.1. Atliekamų žaliųjų viešųjų pirkimų (kuriems yra taikomas šis reikalavimas) vertės dalis nuo visų viešųjų pirkimų vertės, proc.
	100
	Teisės skyriaus vedėjas
	I–IV
	PL

	
	
	32.2. Parengtas VSSA informacinių technologijų plėtros planas, vnt.
	1
	ISD direktorius
	IV
	

	05-002-01-07-04 (PP) 
Skatinti efektyvų valstybės informacinių išteklių valdymą
	1. Įgyvendinti projektą Nr. 02-097-P-0001 „Valstybės informacinių technologijų valdymo pertvarka“
	1.1. Atliktas Valstybės debesijos IT paslaugų platformos saugumo auditas, vnt.
	1
	PSVD Informacijos saugumo skyriaus vedėjas
	II
	11074,0 
(projekto vertė – 114 890,7, projekto trukmė 2022-08-19–2026-05-31) 
8617,0 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos ir 2457,0,0 valstybės biudžeto lėšos (PVM)  (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	
	1.2. Sukurta viešosios debesijos valdymo platforma, vnt.
	1
	ITD Technologijų ir paslaugų plėtros skyriaus vedėjas
	II

	

	
	
	1.3. Suorganizuotų renginių, skirtų tikslinių grupių informuotumui apie konsoliduotas IT paslaugas didinti, skaičius, vnt.
	2
	ITD Technologijų ir paslaugų plėtros skyriaus vedėjas
	II
	

	
	
	1.4. VSSA ir konsoliduojamų institucijų darbuotojų, kurie kėlė kvalifikaciją, skaičius, vnt.
	95
	ITD Technologijų ir paslaugų plėtros skyriaus vedėjas
	II

	

	
	
	1.5. Konsoliduotų institucijų atstovų, tobulinusių skaitmeninius įgūdžius IT srityje, skaičius, vnt.
	35
	ITD Technologijų ir paslaugų plėtros skyriaus vedėjas
	II

	

	
	
	1.6. Įsigyta aukšto našumo duomenų bazių talpinimo ir valdymo sprendimams skirta įranga, vnt.
	1
	ITD Technologijų ir paslaugų plėtros skyriaus vedėjas
	II

	

	
	
	1.7. Atliktas VIPVIS ir projektų valdymo informacinių sistemų migravimas į projektų ir užduočių valdymo sistemą (Atlassian Jira), proc.
	100
	PSVD Pagalbos ir stebėsenos skyrius
	II
	

	05-002-01-07-07 (PP)
Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį panaudojimą
	1. Įgyvendinti projektą Nr. 02-009-P-0001 „Duomenų valdymo modelio sukūrimas“
	1.1. Valstybės informacinių sistemų ir registrų informacinių sistemų, kuriose įdiegtas metaduomenims generuoti skirtas programinis įrankis, skaičius, vnt.
	150
	Duomenų architektūros skyriaus vedėjas
	II
	8711,00
(projekto vertė – 16 270,8, projekto trukmė 2022-10-13 – 2026-05-31) 
7789,0   Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos ir 922,0 valstybės biudžeto lėšos (PVM) (asignavimų valdytoja – EIM)


	
	
	1.2. Valstybės informacinių sistemų ir registrų informacinių sistemų, kuriose įdiegtos aplikacijų programavimo sąsajos, įtrauktos į API repozitorių, skaičius, vnt.
	150
	
	II
	

	05-002-01-07-08 (PP) Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis
	1. Įgyvendinti projektą Nr. 02-088-P-0006 „Skaitmeninių paslaugų platforma“
	1.1. Atnaujinta Skaitmeninių paslaugų platforma (elektroniniai valdžios vartai) taip, kad per šią platformą teikiamos paslaugos pasiekiamos patogiai, vienoje vietoje, proc.
	100
	Informacinių sistemų departamento direktorius
	II
	4462,0
(projekto vertė – 14 499,2, projekto trukmė 2023-05-23–2026-05-31) 
3737,0 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos ir 725,0 valstybės biudžeto lėšos (PVM) (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	
	1.2. Sukurta Elektroninių valdžios vartų programėlė, vnt.
	1
	Produktų skyriaus vedėjas
	II
	

	
	
	1.3. Įdiegtos Skaitmeninių paslaugų platformos stebėsenos priemonės, vnt.
	1
	Informacinių sistemų vystymo skyriaus vedėjas
	II
	

	
	
	1.4. Sukurtas VIISP mokėjimo modulis, vnt.
	1
	Produktų skyriaus vedėjas
	II
	

	
	
	1.5. Sukurtas VIISP elektroninių paslaugų konstruktorius, vnt.

	
1
	Produktų skyriaus vedėjas
	II

	

	
	2. Įgyvendinti projektą Nr. 02-112-P-0001 „Prisijungusi Lietuva: skaitmeninių įgūdžių tobulinimas“
	2.1. Įgyvendintų E. paslaugų žinomumo skatinimo – informavimo kampanijų skaičius, vnt.
	1
	Skaitmeninių iniciatyvų skyriaus vedėjas
	II
	1288,0
(projekto vertė – 2 315,0 projekto trukmė 2024-10-28 – 2026-04-30)
1083,0 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos ir 205,0 valstybės biudžeto lėšos (PVM) (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	
	2.2. Projekto įgyvendinimo pažanga, proc.
	100
	
	II
	

	
	3. Įgyvendinti projektą Nr. 02-103-P-0001 „Bendrojo lietuvių kalbos tekstyno ir vektorizuotų modelių sukūrimas“
	3.1 Sukurto bendrojo lietuvių kalbos tekstyno dalis, proc.
	100

	Skaitmeninių iniciatyvų skyriaus vedėjas
	II

	2729,0
(projekto vertė – 5859,9, projekto trukmė 2024-09-18 – 2026-04-30) 
2255,0 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos ir 474,0 valstybės biudžeto lėšos (PVM) (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	4. Įgyvendinti projektą Nr. 02-108-P-0001 „Žmogaus fenotipo ontologijos lietuvių kalba sukūrimas“
	4.1. Sukurta žmogaus fenotipo ontologijos dalis, proc.
	100
	Skaitmeninių iniciatyvų skyriaus vedėjas
	II
	159,0
(projekto vertė – 895,4, projekto trukmė 2024-09-26 – 2026-04-30) 
131,0 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos ir 28,0 valstybės biudžeto lėšos (PVM) (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	5. Įgyvendinti projektą Nr. 02-106-P-0001 „Daugiakalbių ir vienakalbių tekstynų sukūrimas“
	5.1. Sukurtų daugiakalbių ir vienkalbių tekstynų 5 kalbomis dalis, proc.
	100
	Skaitmeninių iniciatyvų skyriaus vedėjas
	II
	385,0
(projekto vertė – 1343,1, projekto trukmė 2024-09-26 – 2026-04-30) 
318,0 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos ir 67,0 valstybės biudžeto lėšos (PVM) (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	6. Įgyvendinti projektą Nr. 02-105-P-0001 „Vienkalbių ir daugiakalbių tekstynų atnaujinimas“
	6.1. Sukurtų daugiakalbių ir vienkalbių tekstynų 5 kalbomis dalis, proc.
	100
	Skaitmeninių iniciatyvų skyriaus vedėjas
	II

	385,0
(projekto vertė – 1343,1, projekto trukmė 2024-09-27 – 2026-04-30) 
318,0 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos ir 67,0 valstybės biudžeto lėšos (PVM) (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	7. Įgyvendinti projektą Nr. 02-107-P-0001 „Sintetinių lygiagrečių tekstynų sukūrimas“
	7.1. Sukurtų 3 sintetinių lygiagrečiųjų tekstynų dalis, proc.
	100
	Skaitmeninių iniciatyvų skyriaus vedėjas
	II
	395,0
(projekto vertė – 798,6, projekto trukmė 2024-09-18 – 2026-04-30) 
327,0 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos ir 68,0 valstybės biudžeto lėšos (PVM) (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	8. Įgyvendinti projektą Nr. 02-104-P-0001 „Melagingos informacijos automatinio identifikavimo tekstyno sukūrimas“
	8.1. Sukurto melagingos informacijos automatinio identifikavimo tekstyno dalis, proc.
	100
	Skaitmeninių iniciatyvų skyriaus vedėjas
	II
	2005,0
(projekto vertė – 4513,3, projekto trukmė 2024-09-19 – 2026-04-30) 
1657,0 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos ir 348,0 valstybės biudžeto lėšos (PVM) (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	9. Įgyvendinti projektą Nr. 02-115-P-0001 „Lietuvių kalbos medicinos garsyno sukūrimas“
	9.1. Sukurto lietuvių kalbos medicinos garsyno dalis, proc.
	100
	Skaitmeninių iniciatyvų skyriaus vedėjas
	II
	247,0
(projekto vertė – 629,2, projekto trukmė 2025-02-28 – 2026-04-30) 
204,0 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos ir 43,0 valstybės biudžeto lėšos (PVM) (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	10. Įgyvendinti projektą Nr. 02-116-P-0001 „Lietuvių kalbos garsyno (šnekos sintezės tikslams neuroniniams balsams generuoti) sukūrimas“
	10.1. Sukurtų sintezės ir emocinio garsynų dalis, proc.
	100
	Skaitmeninių iniciatyvų skyriaus vedėjas
	II
	417,0
(projekto vertė – 822,8, projekto trukmė 2025-02-28 – 2026-04-30) 
345,0 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos ir 72,0 valstybės biudžeto lėšos (PVM) (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	11. Įgyvendinti projektą Nr. 02-119-P-0001 „Klausimų-atsakymų porų tekstyno sukūrimas“
	11.1. Sukurto lietuvių kalbos klausimų-atsakymų porų tekstyno dalis, proc.
	100
	Skaitmeninių iniciatyvų skyriaus vedėjas
	II
	443,0
(projekto vertė – 931,7 projekto trukmė 2025-02-28 – 2026-04-30) 
366,0 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos ir 77,0 valstybės biudžeto lėšos (PVM) (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	12. Įgyvendinti projektą Nr. 02-117-P-0001 „Medicinos vienkalbio ir lygiagrečiųjų tekstynų sukūrimas“
	12.1. Sukurtų medicinos vienkalbio ir lygiagrečiųjų tekstynų dalis, proc.
	100
	Skaitmeninių iniciatyvų skyriaus vedėjas
	II

	85,0
(projekto vertė – 290,4 projekto trukmė 2025-02-28 – 2026-04-30) 
71,0 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos ir 14,0 valstybės biudžeto lėšos (PVM) (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	13. Įgyvendinti projektą Nr. 02-118-P-0001 „Gynybos ir saugumo vienkalbio ir lygiagrečiųjų tekstynų sukūrimas“
	13.1. Sukurtų gynybos ir saugumo vienkalbio ir lygiagrečiųjų tekstynų dalis, proc.
	100
	Skaitmeninių iniciatyvų skyriaus vedėjas
	II
	85,0
(projekto vertė – 290,4 projekto trukmė 2025-02-28 – 2026-04-30) 
71,0 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos ir 14,0 valstybės biudžeto lėšos (PVM) (asignavimų valdytoja – EIM)

	
	14. Prisidėti įgyvendinant  projektą Nr. 02-087-P-0003 „Licencijavimo proceso modernizavimas ir standartizavimas“ (VSSA kaip projekto partneris)
	14.1. Sukurtų licencijavimo paslaugų skaičius, vnt.
	7
	ISD direktorius
	II
	250,0
(projekto vertė – 2498,5 projekto trukmė 2024-01-01 – 2026-04-30) 
212,0 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos ir 38,0 valstybės biudžeto lėšos (PVM) (asignavimų valdytoja – EIM)

	2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonė Nr. 04-001-08-05-02 „Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą“ 
	1. Prisidėti įgyvendinant projektą Nr. 04-019-P-0001 „Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą“ (VSSA kaip projekto partneris)
	1.1. Sukurtų faktinių rinkos sandorių ir vertinimo ataskaitų duomenų palyginimo skaitmeninių priemonių skaičius, vnt.
	1
	Skaitmeninių iniciatyvų skyriaus vedėjas
	II
	116,0
(projekto vertė – 2614,0 projekto trukmė 2025-08-10 – 2026-04-30) 
115,0 Tvarių viešųjų finansų plėtros programos lėšos ir 1,0 valstybės biudžeto lėšos (PVM) (asignavimų valdytoja – Finansų ministerija (toliau – FM)

	Iš viso 
	67690,0

	Iš jo:
Valstybės biudžetas (asignavimų valdytoja – Ekonomikos ir inovacijų ministerija)
	34454,0

	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (asignavimų valdytoja – EIM)
	27501,0

	 Valstybės biudžeto lėšos (PVM) (asignavimų valdytoja – EIM)
	5619,0

	Tvarių viešųjų finansų plėtros programos lėšos (asignavimų valdytoja – FM)
	115,0

	Valstybės biudžeto lėšos (PVM) (asignavimų valdytoja – FM)
	1,0




_______________________

[REIKŠMĖ]; 50,9%
[REIKŠMĖ]; 40,6%
[REIKŠMĖ]; 8,3%
[REIKŠMĖ]
[REIKŠMĖ]
[REIKŠMĖ]; 0,2%

Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja - Ekonomikos ir inovacijų ministerija)	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (asignavimų valdytoja – Ekonomikos ir inovacijų ministerija)	Valstybės biudžeto lėšos (PVM) (asignavimų valdytoja - Ekonomikos ir inovacijų ministerija)	Tvarių viešųjų finansų plėtros programos priemonės lėšos (asignavimų valdytoja – Finansų ministerija)	Valstybės biudžeto lėšos (PVM) (asignavimų valdytoja - Finansų ministerija)	34454	27501	5619	115	1	
Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja - Ekonomikos ir inovacijų ministerija)	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (asignavimų valdytoja – Ekonomikos ir inovacijų ministerija)	Valstybės biudžeto lėšos (PVM) (asignavimų valdytoja - Ekonomikos ir inovacijų ministerija)	Tvarių viešųjų finansų plėtros programos priemonės lėšos (asignavimų valdytoja – Finansų ministerija)	Valstybės biudžeto lėšos (PVM) (asignavimų valdytoja - Finansų ministerija)	50.899689762150985	40.62786231348796	8.301078445856108	0.16989215541438912	1.4773230905599055E-3	

Pareigybių, vykdančių Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų veiklas, skaičius	
2025 m.	2026 m.	67	81	Pareigybių skaičius	
2025 m.	2026 m.	92	94	Išlaidos darbo užmokesčiui, valstybės biudžeto lėšos, tūkst. Eur	
2025 m.	2026 m.	4332	4405	Išlaidos darbo užmokesčiui, kitų šaltinių lėšos, tūkst. Eur	
2025 m.	2026 m.	2682	1581	
Pareigybių skaičius, vnt.

DU tūkst. Eur
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